# 【第3回】RAG対象データ確定会議（議事録）

●作成日：4月17日（木）
●会議名：AI活用プロジェクト 第3回 RAG対象データ確定会議
●場所：オンライン（Google Meet）
●出席者：佐藤、山本、田中、加藤（議事録作成者）
●欠席者：なし
●議題：RAG登録対象データの最終確定

### ●決定事項：

- RAGに登録する初期データは「議事録」と「会議資料（スライド）」に限定する。

- 将来的に社内WikiをRAG統合する方針は維持するものの、現段階では対象外とする。

- プロトタイプのUIは“会議名を入力 → 自動で関連資料を抽出”のシンプル構成で進める。

### ●議論内容：

- RAG検索の精度を高めるため、議事録タイトルの命名規則を統一する案が出された。

- 検索結果が多すぎるとユーザーが混乱するため、AIに“関連度スコア上位2件のみ返す仕様”が妥当との意見。

- AI要約は、決定事項とアクションアイテムを優先的に表示することが望ましいとされた。

### ●今後の課題：

- チャンクサイズやPDF分割方式の検証を行い、最適なインデックスを構築する。

- 社内ネットワークからのアクセス制限に関する確認が必要。

### ●保留・懸案事項：

- 社外文書（クライアント資料）をRAG対象に含めるかは法務判断待ち。

- プロトタイプ公開タイミングは次回再検討。

●次回会議の日時：4月24日（木）
●次回会議の議題：

- プロトタイプ動作テスト報告

- 会議準備サマリー機能の仕様調整