# 【第4回】プロトタイプ動作テスト報告会議（議事録）

●作成日：4月24日（木）
●会議名：AI活用プロジェクト 第4回 動作テスト報告会議
●場所：第2会議室
●出席者：佐藤、山本、田中、加藤（議事録作成者）
●欠席者：小林
●議題：プロトタイプ動作テスト報告

### ●決定事項：

- 会議情報から関連議事録を自動抽出するフローは期待どおり動作し、本番実装へ進める。

- 要約フォーマットは「決定事項 → アクションアイテム → 留意点」の順で統一する。

- Gmail検索連携は正式対応に含める。

### ●議論内容：

- 同じ会議名が複数あると検索精度が下がるため、タイトルに日付を含める案を採用。

- 要約の品質が安定しないケースがあり、プロンプト調整が必要との指摘。

- スケジュールトリガーによる「朝の会議準備サマリー配信」のデモが好評で、正式機能として導入する方向で合意。

### ●今後の課題：

- 要約精度向上のためのプロンプト調整を実施する。

- Gmailからの添付資料もRAG参照させる案を検証する。

### ●保留・懸案事項：

- SlackとLINEのどちらを優先するかは次回判断。

- アクセスログ可視化機能は当面見送りとする。

●次回会議の日時：5月1日（木）
●次回会議の議題：

- 朝の会議準備サマリー機能の最終仕様

- 実運用に向けたテスト計画